附件一、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (应答人名称)的法定代表人。

特此证明。

应答人：                     (全称,公章)

日  期：          年         月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (应答人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义领取     武梅高速公路土建1标项目钢栈桥施工分包  (采购项目名称)采购文件。代理人在领取该采购过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

应  答  人：               (全称,公章)

法定代表人：              (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：                    (签字)

身份证号：

日      期：       年       月       日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

附件二、

| 武梅高速钢栈桥 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 （暂定） | 暂定 租赁期 （日历天） | 工作内容 |
| 一包件 | 主钢栈桥 | 钢管桩打拨费 | t | 550 | / | 1.钢材的运输、加工、定位、维护、清理堆放等；横梁及纵梁运输、加工、定位、安装、维护、去污、调刷油漆、拆除、清理堆放等;平台钢板安装、型钢等运输、加工、定位、安装、维护、去污、调刷油漆、拆除、清理堆放等；防护栏杆的运输、加工、安装、调刷油漆、拆除、清理堆放、外运； 2.起重机吊装，现场栓接、焊接，横向连接焊接； 3.工程量已包含其他为完成本项工作等其他工作内容。 |
|  |  | 除钢管桩以外的其他配件安、拆费 | t | 550 | / |  |
|  |  | 租赁期 （租赁周期暂按36个月考虑） | 元/T.天 | 1100 | 1080 |  |
|  | 支钢栈桥 | 钢管桩打拨费 | t | 615 | / |  |
|  |  | 除钢管桩以外的其他配件安、拆费 | t | 615 | / |  |
|  |  | 租赁期 （租赁周期暂按4个月考虑） | 元/T.天 | 1230 | 120 |  |
|  | 钢平台 | 钢管桩打拨费 | t | 410 | / |  |
|  |  | 除钢管桩以外的其他配件安、拆费 | t | 410 | / |  |
|  |  | 租赁期（租赁周期暂按4个月考虑） | 元/T.天 | 820 | 120 |  |
|  | 钢护筒制安 |  | t | 1500 | / | 钢护筒加工制作、钢板及护筒的运输、装卸、吊装、埋设、焊接、切割、成品或半成品的保护、钢护筒回收、存储保管、钢护筒加工场地租赁、硬化等费用及其他相关辅助工作 |
|  | 钢护筒残值回收 |  | t | 600 | / | 扣减回收钢护筒的剩余利用价值（不包括与回收相关工作的内容） |
| 二包件 | 主钢栈桥 | 钢管桩打拨费 | t | 2500 | / | 1.钢材的运输、加工、定位、维护、清理堆放等；横梁及纵梁运输、加工、定位、安装、维护、去污、调刷油漆、拆除、清理堆放等;平台钢板安装、型钢等运输、加工、定位、安装、维护、去污、调刷油漆、拆除、清理堆放等；防护栏杆的运输、加工、安装、调刷油漆、拆除、清理堆放、外运； 2.起重机吊装，现场栓接、焊接，横向连接焊接； 3.工程量已包含其他为完成本项工作等其他工作内容。 |
|  |  | 除钢管桩以外的其他配件安、拆费 | t | 2500 | / |  |
|  |  | 朱家湖租赁期 （租赁周期暂按12个月考虑） | 元/T.天 | 3000 | 360 |  |
|  |  | 倒水河租赁期 （租赁周期暂按36个月考虑） | 元/T.天 | 2000 | 1080 |  |
|  | 支钢栈桥 | 钢管桩打拨费 | t | 2900 | / |  |
|  |  | 除钢管桩以外的其他配件安、拆费 | t | 2900 | / |  |
|  |  | 朱家湖租赁期 （租赁周期暂按12个月考虑） | 元/T.天 | 4500 | 360 |  |
|  |  | 倒水河租赁期 （租赁周期暂按36个月考虑） | 元/T.天 | 1300 | 1080 |  |
|  | 钢平台 | 钢管桩打拨费 | t | 2150 | / |  |
|  |  | 除钢管桩以外的其他配件安、拆费 | t | 2150 | / |  |
|  |  | 租赁期（租赁周期暂按4个月考虑） | 元/T.天 | 4300 | 120 |  |
| 备注： 工程量均为暂定量，仅作为双方报价/签订合同的依据。实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以成交人实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由采购人工程技术人员审核、造价人员复核、采购人工地代表签字确认为准，且不超过监理、建设单位认可的合格工程数量。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除成交人合同义务和按图纸、规范履行合同的责任。 |  |  |  |  |  |  |